VOLC

USO INTERNO

VOLC O.S. — Arbitragem

Caderno de Controle

O plano de execução, em fases, com o que marcar

Gerado em 19/08/2026 · reimprima quando o estado mudar

00

# Como usar este caderno

Este caderno é para imprimir e riscar. Cada fase traz o objetivo, o que fazer (com caixa para marcar) e — o que mais importa — o CRITÉRIO DE ACEITE: uma frase que descreve como verificar que a fase está realmente feita, não como parece feita.

A regra do caderno Uma caixa só é marcada depois que o critério de aceite foi verificado. Marcar por impressão devolve o caderno ao estado de qualquer relatório verde: bonito e sem lastro.

A seção 01 é gerada por medição na hora — contagem de testes rodada, não digitada. Reimprimir o caderno atualiza o retrato; o resto do documento é a doutrina, e muda pouco.

01

# Onde estamos hoje

Retrato de 19/08/2026. Só o que foi medido entra aqui.

## Provas automatizadas

| suíte | resultado |
| --- | --- |
| motor de funil (engine) | 726 passed |
| backend + volc_ads | 488 passed, 19 skipped, 332 warnings |
| front (vitest) | rodar: npx vitest run |
| tipos (tsc) | 76 erros herdados do webgo — linha de base, não regressão |

## O que está de pé

•	Motor de widgets reescrito: a LLM descreve o conteúdo em JSON e o motor imprime o HTML. Allowlist, CLS zero e acessibilidade deixaram de depender de o modelo lembrar.

•	Descoberta mecânica de link profundo (canal_profundo): domínio-raiz vira a página que o leitor precisa, com verificação ao vivo e volta honesta para a raiz quando não acha.

•	Retentativa de transporte na cascata de copy: queda de conexão deixou de derrubar ~174 s de trabalho pago.

•	Publicação avulsa de página: uma página que caiu num portão e foi consertada tem caminho de volta ao WordPress pela tela.

## O que NÃO está feito

As três credenciais abaixo circularam e continuam válidas. Enquanto não girarem, elas são o maior risco aberto do sistema — maior que qualquer fase deste caderno.

•	☐   Girar o developer token do Google Ads

•	☐   Girar a Application Password do WordPress

•	☐   Girar a SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

02

# As travas permanentes

Estas não são fases: valem em todas elas, o tempo todo. Uma fase que só passa afrouxando uma trava não passou.

### Trava de escrita fechada

Nunca chamar `destravar()`, nunca definir FORGE_PERMITIR_ESCRITA=1. Só leitura e validate_only — que É leitura: a API valida o payload e descarta sem criar nada.

### Nada em conta de terceiro

O portão de MCC (MCC_DA_CASA) recusa qualquer customer_id fora da árvore da casa, e recusa no servidor — não na tela.

### Português do Brasil

Em comentário, docstring, nome de variável e mensagem de erro. Sem exceção.

### Todo número é medido, e diz onde

Se não foi medido, não se cita. Nunca uma estatística, data ou benchmark inventado — nem como exemplo.

### Escrita só com autorização na hora

Criar campanha, subir lance, publicar página: cada uma exige o gesto humano no momento. Autorização de ontem não vale para hoje.

03

# Os nove princípios do desenho

Toda decisão de arquitetura se justifica por um destes. Quando dois conflitam, vale o de número menor.

### P1 · O sistema percebe sozinho que parou

Seis meses escrevendo no banco errado, 9.407 gclids nunca enviados e uma conta suspensa que parou tudo — em nenhum dos três o sistema soube. Todo componente que escreve dado escreve também um recibo, no mesmo banco do dado. "Verde" sem linhas contadas não existe.

### P2 · Cold start é o caso normal, não a borda

A operação nasce com N=0. "Ainda não medido" é resposta válida em qualquer ponto do sistema; um valor inventado, nunca.

### P3 · Assimetria de autorização

Reduzir gasto pode ser pré-autorizado, com teto, validade e revogação. AUMENTAR gasto exige humano, na hora, sempre. Errar reduzindo custa oportunidade; errar aumentando custa dinheiro.

### P4 · Um substantivo: Proposta

Tudo que quer mudar o mundo externo vira uma Proposta. Só o Executor executa Propostas, e só por uma porta.

### P5 · Fato ≠ opinião ≠ ação

Métrica medida, decisão do motor e registro de atuação vivem em três tabelas. Nunca mais uma coluna de auditoria com DEFAULT now() transformando 12 decisões em 92 falsos positivos.

### P6 · Moeda e procedência declaradas

Cada fonte de receita declara moeda, grão, revshare e dono da conta. Foi a moeda implícita que fez a camada 05 reportar 82% de perda onde havia 5%.

### P7 · Doutrina de campanha — do dono, inegociável

Campanha = rei: um termo, uma campanha, um conjunto. Nasce PAUSED, em MANUAL_CPC com phrase. Gradua em 30 conversões para lance automático; broad é a recompensa da graduação.

### P8 · O portão mora dentro da porta

Portão que vive no router é convenção, não portão: quem chamar o engine por fora passa por cima. Ele desce para dentro do cliente Google Ads.

### P9 · A conta de monetização é um objeto vigiado

Suspensão de conta é o pior modo de falha da arbitragem: a receita zera e o custo continua. O sistema inteiro vigiava o denominador; o numerador pode sumir por decisão de terceiro.

04

# As nove fases

Ordenadas por valor destravado ÷ esforço. Esforço em camiseta: S menor que um dia · M de dias · L de uma a duas semanas de uma pessoa sênior.

## F0 — Estancar: apagar as luzes do prédio velho

horas · reversível

Parar de queimar quota, fechar as portas abertas e remover o ruído que contamina qualquer diagnóstico daqui em diante.

### O que fazer

•	☐   Desligar no n8n os flows do núcleo que apontam para o Supabase hospedado

•	☐   Manter ATIVOS: receita-joinads-d1, receita-joinads-intraday, pauta-kw-minning-pautador-pro

•	☐   Desativar os 6 formulários públicos da Factory v3

•	☐   Desativar o webhook Apply Bidding e remover a URL do bundle do front

•	☐   Girar o developer token do Google Ads

•	☐   Girar a chave da exchangerate-api

•	☐   Caçar o chamador fantasma de compute_funnel_daily

Critério de aceite Nenhum workflow ativo do núcleo contém a URL do Supabase hospedado; o webhook antigo responde 404; grep da URL no front devolve zero.

## F1 — O sistema percebe que parou: recibos, relógio e câmbio

M · reversível

Construir o alicerce do P1 antes de qualquer funcionalidade: recibos no plano de dados, watchdog no componente que nunca falhou, e o job de câmbio como prova do desenho.

### O que fazer

•	☐   Tabela de recibos, com linhas contadas por escrita

•	☐   Watchdog no componente mais confiável, vigiando o menos confiável

•	☐   Job de câmbio diário, com recibo

•	☐   Notificação externa quando o vigia acusa

Critério de aceite A cotação de hoje está no banco, todo dia, com recibo OK e linhas=1. Parar o container do backend gera linha em alertas (CRITICO) sem intervenção humana, E a notificação externa chega.

## F2 — Custo no banco certo: a ingestão própria mínima

M–L · reversível

O lado esquerdo da equação fluindo para o banco que o produto lê, com o padrão do SPEC: job por fonte, parametrizável por data, recibo, lote.

### O que fazer

•	☐   Job de custo do Google Ads, por conta e por data

•	☐   Reprocessamento histórico sob demanda

•	☐   Tabela contas_anuncio populada (vira a allowlist do F3)

•	☐   vw_arbitragem_diaria com CPC real

Critério de aceite Reprocessar fevereiro reescreve as linhas IDÊNTICAS às existentes (diff por campaign_id,date) com recibo sob_demanda — prova o pipeline inteiro sem gastar um real.

## F3 — O substantivo e a porta: Proposta, Autorização, Executor

L · reversível até armar

Nascem os quatro substantivos e a porta única. Toda mutação de conta passa a atravessar a mesma escada. Aqui o Executor só executa Propostas aprovadas por humano.

### O que fazer

•	☐   Tabelas: propostas, autorizacoes, execucoes

•	☐   Executor com porta única, e o portão de MCC DENTRO dela (P8)

•	☐   Front: criar e aprovar Proposta

•	☐   Webhook antigo morto e re-testado

Critério de aceite Ajuste de lance de ponta a ponta: Proposta no front → aprovar → execucoes tem request, response, valor_antes, valor_depois CONFIRMADA — e o valor confere no Google Ads Editor. Aprovar sem sessão → 401.

## F4 — Nascimento completo: a junta 2 fechada na transação

M–L · a 1ª campanha real é gasto

O cockpit passa a criar campanha inteira: com procedência, vínculo de funil e conversão sintética, gravando tudo no banco na mesma transação. É o conserto definitivo da junta FUNIL→CAMPANHA.

### O que fazer

•	☐   /provar emite selo com validate_only (repetível, sem custo)

•	☐   /subir grava funnel_run_id e customer_id na mesma transação

•	☐   Conversão sintética criada e vinculada

•	☐   Taxonomia do nome: PAÍS - carimbo / termo / URL

Critério de aceite Depois do /subir, funnel_run_id e customer_id estão preenchidos em campaigns; a campanha aparece PAUSED na conta certa.

## F5 — O loop de conversão e o sensor: a junta 4 e o fator 2

M–L · reversível

Fechar o corte mais caro (9.407 gclids, zero enviados) e cegar menos: o evento de ad-view que fecha três cortes de uma vez.

### O que fazer

•	☐   Upload de conversões offline, com autorização permanente própria

•	☐   Sensor de ad-view publicando avg_ads_per_session

•	☐   fact_page_daily sem host vazio

Critério de aceite Zero linhas novas com host vazio. Funil ativo: avg_ads_per_session > 0 em 100% das linhas novas. Clique de teste com gclid percorre a fila até o status de envio.

## F6 — O motor em casa: replay, sombra, e o Trilho A armado

L · reversível por revogação + kill switch

A inteligência sai do JSON e vira serviço testado; a defesa noturna passa a existir de verdade — só na direção REDUZ.

### O que fazer

•	☐   Motor portado do n8n para o backend, com testes

•	☐   Replay dourado com divergências 100% classificadas

•	☐   14 dias de sombra com diário de bordo

•	☐   Kill switch e revogação de autorização

Critério de aceite Replay dourado passa. Em 14 dias de sombra, ZERO execuções de AUMENTA sob autorização (só sob aprovação humana).

## F7 — A carteira: as telas compõem

M · reversível

A tela que não existe: "das suas N campanhas, estas 6 querem algo de você hoje" — e o detalhe que explica por quê, com a equação decomposta.

### O que fazer

•	☐   Carteira: quais campanhas pedem ação hoje

•	☐   Aprovação em lote de Propostas

•	☐   Detalhe com a equação decomposta

Critério de aceite Com 5 ou mais campanhas ativas, a Carteira responde em UMA consulta. Um fator não medido aparece como "não medido" — nunca zero disfarçado.

## F8 — Previsão persistida

M · condicionada a N

A bola de cristal vira serviço honesto: persistida, medida contra baseline, e útil como simulador — nunca como executor.

### O que fazer

•	☐   Previsões persistidas por campanha elegível

•	☐   Cobertura real do intervalo de confiança no painel

•	☐   Veto preditivo INATIVO até o critério de N

Critério de aceite Cobertura do CI de 90% fica em 80% ou mais — o antigo entregava 64% prometendo 90%.

05

# A ordem, defendida

Por que cada fase vem antes da seguinte. A ordem não é gosto: é dependência — e pular uma faz a próxima medir errado.

| fase | valor destravado | esforço | por que antes da seguinte |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | segurança + diagnóstico limpo | horas | tudo que vem depois mede errado com o ruído ligado |
| F1 | o sistema se vigia (P1) | M | sem recibo, cada fase seguinte pode "passar" mentindo |
| F2 | CPC real no banco certo | M–L | o motor e a carteira leem daqui; é pré-requisito de faixa do F3 |
| F3 | o substantivo + a porta | L | F4, F6 e F7 são impossíveis sem Proposta e Executor |
| F4 | voltar a operar (junta 2) | M–L | precisa da porta; destrava o F5 e o negócio em si |
| F5 | sinal de conversão + fator 2 (junta 4) | M–L | sem ele o Google otimiza no escuro de novo |
| F6 | defesa sozinha + otimização na fila | L | precisa de dados (F2), porta (F3) e idealmente CVR (F5) |
| F7 | escala de operação | M | antes seria tela vazia |
| F8 | antecipação honesta | M | último porque exige N que só as fases anteriores geram |

06

# Riscos transversais

Não pertencem a uma fase — atravessam todas.

### O sensor é de terceiros até o F5 provar o contrário

A posse do código do sensor de ad-view não está com a casa. Enquanto estiver, o fator 2 da equação depende de decisão alheia.

### Gastar mídia é o único ato irreversível por natureza

Ele fica atrás de dois gestos humanos — subir com selo e ativar a campanha — e de uma direção: AUMENTA nunca é automático.

### Abandonar o hospedado é irreversível por decisão

Os dados continuam lá, mas nenhuma fase depende deles.

### Instrução em prosa não sustenta invariante

Medido três vezes em 19/08/2026: o prompt proibia o caractere & e o modelo o escreveu; pedia URL exata e devolveu domínio-raiz; mandava usar "o sistema exige", que outro validador recusa. O que sustenta é código.

Um funil pela metade não é meio funil. Uma fase pela metade não é meia fase.